QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG – GREENMART LOYALTY

# A. Thiết kế Scrum

Dự án 8 tuần chia 4 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần để nhóm dễ kiểm tra và nhận phản hồi.

| Vai trò | Công việc |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý và ưu tiên Product Backlog. |
| Scrum Master kiêm BA | Hỗ trợ nhóm, làm rõ yêu cầu, tổ chức họp. |
| Developers | Xây dựng, kiểm thử và bàn giao chức năng. |

Sự kiện quan trọng: Sprint Review. Nhóm trình bày kết quả để thanh tra sản phẩm và điều chỉnh Backlog.

# B. Product Backlog và MoSCoW

Tiêu chí: Must = bắt buộc để hệ thống chạy đúng; Should = quan trọng; Could = bổ sung; Won’t = chưa làm trong 8 tuần.

| Mã | Hạng mục | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| GL-01 | Tích 1 điểm / 10.000đ của đơn thành công | Must |
| GL-02 | Thu hồi điểm khi hủy/hoàn đơn | Must |
| GL-03 | Đổi 100 điểm = 20.000đ; không cộng dồn ưu đãi | Must |
| GL-04 | Điểm hết hạn sau 12 tháng | Must |
| GL-05 | Xem số dư điểm và hạn sử dụng | Should |
| GL-06 | Xem lịch sử tích/đổi/thu hồi điểm | Should |
| GL-07 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Could |
| GL-08 | Chuyển điểm cho người khác | Won’t |

Sprint 1 chọn GL-01 đến GL-06 (4 Must + 2 Should), đúng giới hạn nguồn lực.

# C. Acceptance Criteria và Definition of Done

Chọn GL-01 – Tích điểm sau thanh toán.

AC1: Given đơn 100.000đ thành công; When hệ thống ghi nhận; Then cộng 10 điểm.

AC2: Given đơn đang chờ thanh toán; When kiểm tra điểm; Then chưa cộng điểm.

AC3: Given đơn đã tích 10 điểm; When đơn bị hủy; Then thu hồi 10 điểm, có ghi lịch sử.

AC4: Given đơn đã tích điểm; When nhận lại thông báo thành công; Then không cộng trùng.

Definition of Done: (1) Code đã được review; (2) Test đạt, không còn lỗi nghiêm trọng; (3) Đã kiểm tra trên staging và cập nhật tài liệu.

# D. Xử lý thay đổi

1. Cách xử lý

Scrum Master ghi nhận yêu cầu mới.

PO xem xét mức độ quan trọng.

Developers kiểm tra xem cần sửa những gì.

Cập nhật yêu cầu vào Product Backlog và ưu tiên làm ở Sprint 2 để không ảnh hưởng Sprint 1.

2. Những phần cần sửa

GL-03: Đổi thành 100 điểm = 25.000đ.

AC: Sửa số tiền đổi điểm và kiểm tra cả tỷ lệ cũ, mới.

GL-01: Giữ nguyên vì cách tích điểm không thay đổi.

Definition of Done: Giữ nguyên.